Roadmap paso a paso — App web de tareas (Java + Spring Boot + MySQL + Thymeleaf)

Perfecto — te dejo un roadmap claro, dividido en fases y tareas concretas. Para cada fase incluyo qué hacer, qué entregar y criterios de aceptación. No pongo estimaciones de tiempo; simplemente sigue los pasos en orden y marca lo que completes.

Fase 0 — Preparación del entorno

Qué hacer

- Crear repositorio Git (GitHub/GitLab).

- Inicializar proyecto Spring Boot (usa https://start.spring.io con: Spring Web, Spring Data JPA, Spring Security, Thymeleaf, MySQL Driver).

- Configurar pom.xml o build.gradle.

- Crear rama main y rama develop.

- Configurar application.properties con placeholders para DB (url, usuario, pass).

Entregable

- Repo con skeleton del proyecto y pom.xml.

- Archivo application.properties con properties (sin credenciales en remoto).

Criterio de aceptación

- mvn spring-boot:run arranca la aplicación (aunque no tenga lógica aún).

Fase 1 — Modelado de datos y repositorios

Qué hacer

- Crear entidades JPA:

  - Usuario (id, nombre, password, rol).

  - Tarea (id, titulo, descripcion, fechaLimite, estado(enum), usuario (ManyToOne)).

- Crear enums: Rol {ADMIN, USER}, EstadoTarea {PENDIENTE, CUMPLIDA}.

- Crear UsuarioRepository, TareaRepository (extiende JpaRepository).

- Crear script SQL o data.sql para migraciones iniciales (opcional).

Entregable

- Clases Usuario, Tarea, repositorios funcionando.

- Ejemplos de inserción de datos para pruebas.

Criterio de aceptación

- Pruebas unitarias básicas o prueba manual con CommandLineRunner para persistir y leer entidades.

Fase 2 — Seguridad y autenticación

Qué hacer

- Implementar Spring Security:

  - CustomUserDetails y CustomUserDetailsService que cargue usuario por nombre.

  - SecurityConfig para rutas públicas/privadas y roles (/admin/** solo ADMIN).

  - Configurar formulario de login con Thymeleaf.

  - Encriptar contraseñas con BCryptPasswordEncoder.

- Crear usuario admin inicial (inserción por data.sql o CommandLineRunner).

Entregable

- Login funcional con roles.

- Usuarios con contraseña encriptada almacenados en DB.

Criterio de aceptación

- Iniciar sesión como admin y como usuario normal; comprobar acceso restringido (p. ej. /admin bloqueado para USER).

Fase 3 — Servicios y lógica de negocio

Qué hacer

- Crear servicios:

  - UsuarioService (crear, buscar por nombre, listar).

  - TareaService (crear tarea, listar por usuario, listar todas, cambiar estado, editar, eliminar).

- Encapsular reglas: solo admin puede editar/eliminar; usuario solo accede a sus tareas (validaciones).

Entregable

- Métodos de servicio con pruebas unitarias (mock de repositorios).

Criterio de aceptación

- Tests que verifiquen las reglas de negocio (p. ej. usuario no puede borrar tarea ajena).

Fase 4 — Controladores y endpoints

Qué hacer

- Crear controladores MVC:

  - AuthController (login, logout, registro si lo querés).

  - TareaController:

    - /tareas — lista (si admin: todas; si user: sus tareas).

    - /tareas/nueva — form para crear.

    - /tareas/{id}/estado — marcar completada/pendiente.

    - /admin/tareas/{id}/editar y /admin/tareas/{id}/eliminar — solo admin.

  - UsuarioController — para admin crear usuarios (opcional).

- Usar DTOs/Forms para recibir datos desde formularios.

Entregable

- Endpoints mapeados y funcionando (sin UI bonita aún).

Criterio de aceptación

- Crear tarea vía POST y verla en la lista; roles aplicados correctamente.

Fase 5 — Vistas Thymeleaf (UI básica)

Qué hacer

- Plantillas:

  - login.html (form de autenticación).

  - layout.html o fragments (barra, nav con rol-aware).

  - tareas.html (lista con filtros: todas/pendientes/cumplidas).

  - tarea_form.html (crear).

  - admin.html (panel admin para editar/eliminar).

- Integrar Bootstrap para estilos y componentes (nav, tablas, badges).

- Añadir validaciones front (HTML5) y mensajes de error desde backend.

Entregable

- Interfaz funcional y navegable con operaciones: crear, ver, marcar estado, editar/eliminar (si admin).

Criterio de aceptación

- Usuario normal ve sus tareas y puede crear + cambiar estado. Admin ve y puede editar/eliminar.

Fase 6 — Control de accesos en UI & seguridad fina

Qué hacer

- Añadir seguridad en botones/enlaces (ocultar botones de editar/eliminar si no es admin).

- Verificar en backend que las acciones no autorizadas sean rechazadas (doble protección).

- Añadir mensajes flash (success/error) tras operaciones.

Entregable

- UI y backend coherentes con permisos.

Criterio de aceptación

- Intento de petición directa DELETE /admin/tareas/{id} por usuario común debe responder 403.

Fase 7 — Tests, calidad y validación

Qué hacer

- Escribir tests:

  - Unitarios para servicios.

  - Integración: tests con @SpringBootTest y H2 en memoria (si preferís).

- Revisar cobertura básica.

- Añadir validaciones en entidades (@NotBlank, @Size, etc.) y manejo de errores.

Entregable

- Suite de tests mínima que cubra reglas clave.

Criterio de aceptación

- Tests pasan en CI local; validaciones de formulario funcionan.

Fase 8 — Persistencia y migraciones

Qué hacer

- Configurar MySQL para producción y entorno local.

- Añadir migraciones con Flyway o Liquibase (recomendado) para crear tablas y datos iniciales (admin).

- Asegurar variables sensibles fuera del repo (use .env / variables CI).

Entregable

- Script de migración / V1__init.sql y configuración de Flyway.

Criterio de aceptación

- Migraciones se aplican correctamente en un contenedor/DB nueva.

Fase 9 — Dockerización y despliegue (opcional)

Qué hacer

- Dockerfile para la app.

- docker-compose.yml con servicios: app + mysql (volúmenes, redes).

- Guía de despliegue (Heroku, DigitalOcean, AWS EC2, o VPS) — según prefieras.

Entregable

- Dockerfile + docker-compose.yml funcional.

Criterio de aceptación

- docker-compose up levanta la app y la DB y la app funciona.

Fase 10 — Mejoras y extras (post-MVP)

Ideas que podés implementar después del MVP:

- Filtros y búsqueda avanzada (por fecha, estado, palabra clave).

- Subtareas o prioridad.

- Notificaciones por email (si se decide añadir email).

- API REST pública (para app móvil).

- Paginación y ordenamiento en la lista.

- Auditoría: quién creó/modificó tarea y cuándo.

- Roles más granulares (p. ej. Moderador).

Checklist general para cada entrega

- Código en develop y PR a main con revisión.

- Documentación mínima (README con how-to-run, endpoints principales).

- SQL/migrations incluidas.

- Usuarios de prueba (admin y user) documentados.

- Tests que cubran reglas de seguridad/negocio.